2026“数字马力杯”第十三届 浙江省大学生服务外包创新应用大赛 问财循证 智投未来 项目分工 开发过程与训练记录文档 基于同花顺问财 SkillHub 的个性化证券投顾智能体系统 团队名称 持有一万年 赛题编号 A18 文档版本 V1.0 编制日期 2026年9月18日 DATA DRIVES BETTER INVESTMENT

编制说明

本文件用于说明问财智投 Prism 项目的团队分工、实际开发过程以及模型与智能体调优记录。文档面向赛题评审和项目验收，所有结论均以项目总文档、代码仓库、GitHub 拉取请求、开发日志和可重复测试为依据。

口径结论：项目采用第三方大模型、同花顺问财 SkillHub 与确定性金融模块，不开展基础大模型预训练，也没有 SFT、LoRA、Epoch、Loss 等参数训练记录。本文件中的“训练”专指提示词、工具路由、多智能体编排、画像规则、数据校验、OCR、异常降级和交互流程的调优与回归评测。

记录周期：项目计划覆盖2026年8月1日至9月19日；可验证Git工程记录覆盖2026年9月1日至9月18日。

证据快照：当前分支HEAD为48b1135，仓库含256次提交和522个受版本控制文件。

归属原则：五名成员职责依据总文档；两个Git账号仅作为团队级工程证据，不直接映射个人工作量。

保密原则：不写入API Key、账户凭据、私有持仓、原始用户对话和第三方服务响应正文。

| 证据来源 | 用途 | 核验方式 | 适用边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目总文档 | 项目定位、团队成员、计划进度与技术口径 | 读取正文、表格和技术章节 | 用于计划与职责，不代替实际Git记录 |
| Git仓库 | 实际时间线、提交、代码和测试文件 | HEAD、日志、文件清单 | 提交账号不直接等同个人贡献 |
| GitHub PR #1–#10 | 集成批次、变更规模和合并记录 | GitHub API及PR链接 | 增删行不作为绩效评价 |
| LOG.md与技术方案 | 阶段验证、并发样本和已知边界 | 交叉核对记录与工具入口 | 历史样本不能外推生产SLA |
| pytest全量回归 | 当前版本质量快照 | 本机执行924项测试 | 9项真实PostgreSQL测试因未配置DSN跳过 |

表 0-1  文档证据来源与使用边界

目录

编制说明	1

第一章 文档定位与证据范围	3

第二章 项目分工	4

第三章 开发过程	5

第四章 模型与智能体调优记录	8

第五章 验证结果与能力边界	14

第六章 总结	16

附录 A GitHub PR 可追溯记录	17

附录 A GitHub PR 可追溯记录 续	18

附录 B PR 后提交与证据索引	19

阅读说明

正文首先明确训练口径与证据范围，再给出团队分工和实际开发时间线。第四章以统一实验记录格式呈现九类调优批次；第五章只报告已完成验证及其边界；附录保留完整PR与提交索引，便于评审复核。

第一章 文档定位与证据范围

1.1 记录对象

记录对象是基于同花顺问财 SkillHub 的个性化证券投顾智能体系统。系统采用模块化单体架构，将大模型限定在意图理解、槽位抽取、任务拆解与结果解释环节；行情、财务、持仓、风险预算、组合暴露、再平衡数量和合规状态由数据服务及确定性程序计算。

1.2 训练口径

| 项目 | 本项目是否开展 | 记录方式 |
| --- | --- | --- |
| 基础模型预训练 | 否 | 不提供虚构的语料规模、Epoch或Loss |
| SFT或LoRA参数微调 | 否 | 仓库不存在训练器、权重、检查点或学习率配置 |
| 提示词与工具路由调优 | 是 | 记录约束、路由规则、故障样例与回归测试 |
| 多智能体编排调优 | 是 | 记录任务分解、依赖、状态传播和聚合规则 |
| 画像与金融规则校准 | 是 | 记录问卷、阈值、版本、边界与确定性测试 |
| 数据与OCR鲁棒性优化 | 是 | 记录Provider、证券代码、文本与截图解析修复 |

表 1-1  本项目训练与调优口径

1.3 事实与评价边界

文档只把可以由仓库、PR或测试复核的事项写成完成结果。对于远程模型泛化、外部数据准确率、完整投顾链路三秒响应和长期99.9%可用性，均作为待部署验收项，不以本地样本替代。

所有方案均为 ADVISORY_ONLY。系统输出用于投资研究辅助，不执行交易、不代替持牌投资顾问、不承诺收益；风险与合规闸门具有独立否决权。

第二章 项目分工

2.1 团队职责矩阵

| 成员 | 专业背景 | 主要职责 | 阶段交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅云欢 | 国际经济与贸易24级 | 项目管理、市场调研、PPT制作 | 进度计划、市场与商业分析、汇报材料 |
| 孙振轩 | 软件工程25级 | 产品需求、原型设计、PRD | 需求文档、用户流程、功能验收口径 |
| 卞炜正 | 软件工程中外合作办学25级 | 前端开发、UI设计、页面美化 | 交互页面、状态展示、可视化工作台 |
| 杨钰民 | 量化金融25级 | 后端开发、模型与算法设计 | 接口服务、金融计算、智能体与数据适配 |
| 喻子洋 | 数字媒体技术25级 | 项目测试、反馈、视频剪辑 | 测试用例、问题反馈、演示视频 |

表 2-1  团队成员职责与交付物

2.2 协作与责任边界

项目管理负责里程碑、风险和交付完整性，不替代技术验收。

产品与原型负责定义场景、状态和用户动作，金融计算公式由技术模块固化。

前端只展示服务端结构化结果，不在浏览器中重新计算仓位、风险和合规状态。

后端负责模型调用、数据适配与确定性算法，模型不得直接裁决金融事实。

测试负责功能、契约、异常和回归验证，发现的问题回流需求与开发阶段。

协作流程：需求澄清 → 原型与验收条件 → 后端及算法实现 → 前端集成 → 测试与问题反馈 → 文档和演示固化。每个阶段以可检查的代码、测试、PR或文档作为出口。

Git历史只识别 daoyezongzi 与 EnderCrystal 两个账号，无法在不增加外部证据的情况下精确映射五名成员。因此正文按已确认职责描述个人分工，PR和提交用于证明团队开发过程，不用于计算个人工作量。

第三章 开发过程

3.1 计划进度与实际记录

项目总文档给出2026年8月1日至9月19日的计划周期；Git仓库能够直接验证的工程活动从9月1日开始。二者分别承担计划管理和工程留痕职责，不能混为同一统计口径。

| 阶段 | 计划时间 | 实际证据时间 | 主要输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目初始 | 8月1日–8月5日 | 总文档记录 | 分工、调研、用户需求 |
| 项目规划 | 8月6日–8月15日 | 总文档记录；9月1日起Git留痕 | 总体框架、功能架构、难点与商业模式 |
| 核心开发 | 8月16日–9月11日 | 9月1日–9月10日 | 证据、风险、画像、组合、多场景研究与界面 |
| 集成优化 | 9月12日–9月14日 | 9月13日–9月18日 | PR集成、实时数据、OCR、交易历史与聊天 |
| 总结交付 | 9月15日–9月19日 | 9月17日–9月18日 | 技术方案、创新材料、会话体验与提交文档 |

表 3-1  计划进度与可验证工程记录

3.2 开发控制方法

先定义结构化契约和不变量，再实现API、工作台和外部数据适配。

重要功能采用计划、实现、审查、修复、回归的闭环，避免随机试错。

事实、计算、建议与合规状态分层保存，跨层传递引用标识和版本。

外部服务异常显式降级，不将Fixture或缓存结果伪装为实时数据。

提交、PR、测试和日志共同构成开发证据链。

3.3 核心里程碑

| 里程碑 | 时间 | 建设主题 | 完成内容 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 9月1日–2日 | 确定性基础 | 证据契约、持仓暴露、风险预算、配置包络、多源交叉验证、双闸门、决策回执、研究DAG与上下文确认 | 阶段计划、提交与回归测试 |
| M2 | 9月7日–10日 | 真实数据与用户工作台 | 问财实时刷新、扶摇数据、行为画像、OCR确认、持仓持久化、会话事实锁定、PostgreSQL适配和UI v2 | Provider、API、浏览器与身份隔离测试 |
| M3 | 9月13日–14日 | 个性化与行情集成 | PR #1–#5完成个性化流程、偏好设置、大盘行情、数据Provider和Windows启动修复 | GitHub合并记录及相关测试文件 |
| M4 | 9月15日–17日 | 投顾链路与交易画像 | PR #6–#10完成运行模式、账户、实时投顾、工具链恢复、交易历史、OCR和交易风格洞察 | PR元数据、回归测试和开发日志 |
| M5 | 9月17日–18日 | 会话与材料收尾 | 多轮历史、会话持久化、侧栏、重命名、项目详细方案与创新强化 | 当前分支提交和提交文档 |

表 3-2  实际开发里程碑

3.4 早期架构演进

项目没有先把大模型作为万能决策器，而是先建立 Evidence—Fact—Finding—Recommendation 证据链、画像条件化风险预算、来源独立性交叉验证和风险/合规双闸门。该顺序保证后续接入大模型、问财数据和多轮会话时，金融事实与计算仍由确定性边界控制。

9月1日至2日形成的基础模块随后被用户画像、个股研究、基金研究、可转债、组合优化、情景分析和再平衡流程复用，使新增场景共享同一套证据、身份和审查规则。

3.5 PR 集成过程

上游仓库共保留10个已合并PR。PR #1–#3主要完善个性化顾问流程、大盘行情和偏好；PR #4属于同步合并；PR #5承担分支集成；PR #6–#10聚焦运行模式、账户、实时投顾、工具链、交易历史和OCR。

| 批次 | PR | 主题 | 工程结果 | 验证重点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | #1–#3 | 产品与大盘 | 个性化顾问流程、偏好设置、指数K线和市场分析 | API、页面状态、行情解析 |
| B | #4–#5 | 同步与集成 | 同步上下游分支并整合Provider与启动流程 | 零差异同步、集成兼容 |
| C | #6 | 运行与账户 | 去除隐式模式切换，增加本地账户、会话和能力缺口报告 | 身份隔离、模式边界、错误处理 |
| D | #7–#8 | 实时投顾与工具链 | 打通顾问、个股、问财及六类分析入口，恢复故障后的能力状态 | 路由、超时、Provider恢复、UI布局 |
| E | #9–#10 | 画像与OCR | 19题问卷、交易历史、截图解析、证券代码补齐和交易风格洞察 | 持仓归属、解析边界、画像表达 |

表 3-3  PR 集成批次

3.6 PR 后收尾

PR #10之后，当前分支继续完成多轮聊天历史、会话持久化、固定侧栏、对话内联重命名及控件尺寸修复，并更新项目详细方案和创新差异说明。上述提交尚不以新的上游PR编号呈现，因此在附录中单独列出。

第四章 模型与智能体调优记录

4.1 调优原则

语言模型只负责理解、拆解和表达，不计算金额、比例、风险敞口和交易数量。

每次调优必须从可复现问题出发，提出可证伪假设，并以测试或运行记录验证。

真实、缓存、降级和演示数据必须显式标记，禁止把缺失数据补写成事实。

模型输出必须通过证据、风险和合规检查后才能进入建议组合。

无法由现有证据证明的提升不写成量化效果。

4.2 调优对象

| 对象 | 主要参数或规则 | 验证对象 | 输出证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统提示词 | 角色、禁止事项、工具使用、风险披露 | 一般问答与金融任务 | 提示词版本和路由测试 |
| 工具路由 | 意图类别、槽位、证券代码、数据需求 | 六类投顾入口 | 调用轨迹、错误事件 |
| 多智能体编排 | 依赖、时间预算、状态传播、聚合 | 宏观、行业、个股、基金等节点 | 运行状态与引用关系 |
| 用户画像 | 19题权重、DIMS维度、C1–C5与展示规则 | 问卷、持仓及行为数据 | 版本化画像和边界测试 |
| 数据服务 | 超时、重试、缓存、备用源和能力状态 | 问财、扶摇及其他Provider | 来源、时间和降级原因 |
| OCR与交易画像 | 字段识别、证券代码补齐、确认和风格规则 | 截图、文本和交易历史 | 确认版本、洞察和解析测试 |

表 4-1  调优对象与验证输出

统一闭环：问题复现 → 假设与边界 → 最小改动 → 单元/集成/浏览器验证 → 全量回归 → 提交或PR留痕。

T01  大模型职责边界与系统提示词

| 问题 | 通用模型可能直接生成未经核验的数字、仓位或确定性投资结论。 |
| --- | --- |
| 可证伪假设 | 若提示词明确角色、工具优先级和禁止事项，并由程序承接金融算术，则模型输出可限制在理解、编排和解释范围。 |
| 调优动作 | 在COPILOT_SYSTEM_PROMPT中固化证据优先、禁止虚构、风险披露和ADVISORY_ONLY要求；将金额、比例、暴露和再平衡计算移交Decimal领域模块。 |
| 验证方法 | 提示词及聊天数据连接测试、决策闸门测试、投资组合与再平衡回归。 |
| 验证结果 | 模型输出与确定性计算形成职责隔离；关键建议必须携带数据状态和审查结果。 |
| 剩余风险 | 远程模型仍可能输出不合规文本，必须持续经过服务端结构化校验和独立闸门。 |

T02  投资意图识别与工具路由

| 问题 | 复合问候、一般聊天和金融查询可能被错误路由，导致无意义工具调用或对话停滞。 |
| --- | --- |
| 可证伪假设 | 将会话意图、证券目标和数据需求拆分，且对六类入口提供显式模板，可减少歧义并保留追问空间。 |
| 调优动作 | 完善意图规划、工具需求判定、证券代码识别、快速操作模板和不完整工具流处理；调仓需求引导至专用计划入口。 |
| 验证方法 | 聊天数据连接、流式失败、语义记忆、实时用户流程和UI集成测试。 |
| 验证结果 | 一般回答、金融检索和持仓体检形成明确入口；失败工具流不再无限等待。 |
| 剩余风险 | 自然语言边界仍依赖具体模型及输入，复杂歧义需要追问澄清。 |

T03  多智能体任务拆解与结果聚合

| 问题 | 宏观、行业、个股、基金和组合问题的数据依赖、时限与失败状态不同，单一长链容易阻塞并污染最终建议。 |
| --- | --- |
| 可证伪假设 | 用DAG表达依赖、并行组和时间预算，并让状态向下游传播，可避免失败节点被包装为成功结果。 |
| 调优动作 | 建立专业研究节点矩阵、依赖校验、有界并行、结果聚合、分歧保留与主协调智能体汇总规则。 |
| 验证方法 | 专业节点矩阵、研究场景、编排器、跨验证及Evidence Card测试。 |
| 验证结果 | 研究过程能够区分READY、PARTIAL、EMPTY和FAILED，并把分歧与缺项传递给解释层。 |
| 剩余风险 | 真实外部Provider延迟和配额会改变端到端表现，仍需部署环境容量测试。 |

T04  数据Provider状态恢复与显式降级

| 问题 | 一次问财或行情请求失败可能错误关闭无关能力；缓存或演示数据也可能被误认为实时数据。 |
| --- | --- |
| 可证伪假设 | 把失败限定在请求与能力范围内，并保留来源、时间、缓存状态和失败原因，可提高可用性且不牺牲真实性。 |
| 调优动作 | 增加超时、有限重试、缓存、备用源、能力恢复、证券代码校验和来源指纹；禁止LIVE模式隐式切换MOCK。 |
| 验证方法 | 运行模式、Provider恢复、行情、问财归一化、实时持仓刷新与故障注入测试。 |
| 验证结果 | 局部失败不再禁用全部分析入口，成功查询后能力状态可恢复；降级结果有明确标签。 |
| 剩余风险 | 上游授权、额度和网络故障仍不可由本地代码消除，最终体验取决于实际服务状态。 |

T05  DIMS画像问卷与个性化表达

| 问题 | 单一风险标签不能解释用户经验、研究习惯、决策速度、信息依赖和AI信任差异。 |
| --- | --- |
| 可证伪假设 | 19题问卷映射八维画像，并把风险等级与表达策略分离，可同时保持适当性硬约束和个性化交互。 |
| 调优动作 | 建立问卷版本、维度权重、C1–C5风险等级、场景排序、画像呈现规则和确认版本；行为画像只能经显式复核参与有效画像。 |
| 验证方法 | 完整问卷API、画像评分、展示规则、工作台UI、身份与版本测试。 |
| 验证结果 | 画像能够同时作用于导航、解释深度、风险预算和组合复核，并保留规则版本。 |
| 剩余风险 | 问卷权重是当前产品规则，不代表统计学习结论；后续需结合真实用户研究校准。 |

T06  持仓文本与截图OCR

| 问题 | 券商截图版式、千分位、证券简称和代码缺失会造成数量、成本或标的识别错误。 |
| --- | --- |
| 可证伪假设 | 将OCR结果视为候选数据，结合证券目录补齐身份并要求用户确认，可降低错误输入直接进入计算的风险。 |
| 调优动作 | 增加RapidOCR解析、移动端和全屏截图规则、千分位与命名文本解析、证券代码解析、价格来源记录和确认版本。 |
| 验证方法 | OCR解析、证券目录、持仓导入、价格溯源、用户归属及交易历史API测试。 |
| 验证结果 | 移动券商截图和命名文本的覆盖增强；识别结果在确认前不进入正式持仓。 |
| 剩余风险 | 极端版式、低清图片和新券商模板仍可能失败，必须保留人工核对入口。 |

T07  交易历史与交易风格识别

| 问题 | 仅根据静态风险问卷难以解释真实交易频率、持仓周期、集中度和追涨杀跌倾向。 |
| --- | --- |
| 可证伪假设 | 对经用户确认的交易记录执行确定性聚合，可形成可复核的行为洞察，但不能直接覆盖法定风险等级。 |
| 调优动作 | 增加交易历史导入、证券身份补齐、统计特征、交易风格洞察、画像呈现优先级和相关页面流程。 |
| 验证方法 | 交易历史单元/集成测试、画像呈现规则、浏览器交易风格场景测试。 |
| 验证结果 | 系统可以展示交易频率、持仓和风格线索，并与问卷画像并列呈现。 |
| 剩余风险 | 样本时间过短或数据缺失会导致洞察不稳定；行为结果只用于复核和解释。 |

T08  多轮上下文与会话持久化

| 问题 | 多轮追问需要继承话题，但直接复用旧画像、旧持仓或旧市场条件会形成事实漂移。 |
| --- | --- |
| 可证伪假设 | 将消息历史与服务端确认事实分层，并在请求开始和输出期间检查版本，可兼顾连续对话与输入一致性。 |
| 调优动作 | 限制模型输入窗口，保存会话列表和消息，绑定session_truth修订号与事实指纹；资料变化时终止旧输出并要求重新确认。 |
| 验证方法 | 会话事实、语义记忆、Copilot会话、流式失败和多轮UI测试。 |
| 验证结果 | 用户可恢复和重命名历史会话；金融计算始终读取当前确认版本，旧事实不会自动覆盖当前资料。 |
| 剩余风险 | 长对话摘要和远程模型上下文成本仍需持续评测；历史记录不应保存凭据或私有Provider原文。 |

T09  幻觉控制 数据溯源与双闸门

| 问题 | 多篇材料可能同源转载、单位或报告期不同；大模型也可能把缺失证据表达为确定事实。 |
| --- | --- |
| 可证伪假设 | 先完成来源等价类、口径和冲突校验，再由风险及合规闸门裁决建议资格，可阻断无依据结论。 |
| 调优动作 | 建立Evidence—Fact—Finding—Recommendation引用链、来源去重、冲突状态、风险预算和合规双闸门，保存决策回执。 |
| 验证方法 | 证据契约、跨验证、Finding桥接、决策闸门、建议组合和历史回执测试。 |
| 验证结果 | 只有通过证据、风险和合规检查的候选结果才能形成建议；失败和复核原因被保留。 |
| 剩余风险 | 自动校验不能替代持牌人员复核；对新数据口径和法规变化需持续更新规则。 |

4.3 调优记录结论

九类调优均围绕可观察问题和工程约束展开。项目的核心改进不是扩大模型自由度，而是缩小不可验证空间：事实来自数据源，算术来自确定性模块，建议资格来自独立闸门，模型负责将这些结果组织为可理解的交互。

由于未开展参数微调，本项目不报告训练集规模、Epoch、Loss或模型准确率。效果证据以契约、回归测试、故障注入、PR变更和运行日志为主。

第五章 验证结果与能力边界

5.1 当前版本验证快照

| 项目 | 结果 | 环境或来源 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 代码版本 | HEAD 48b1135 | origin/main，2026-09-18 | 本文验证基线 |
| 提交记录 | 256次 | git rev-list HEAD | 覆盖核心开发与材料完善 |
| 版本控制文件 | 522个 | git ls-files | 含应用、测试、文档和数据契约 |
| 测试收集 | 924项 | pytest --collect-only | 覆盖单元与集成测试 |
| 全量回归 | 915通过，9跳过 | Windows本地，Python项目虚拟环境 | 当前可执行测试通过 |
| 跳过原因 | 未配置真实PostgreSQL DSN | tests/integration/test_postgres_store.py | 未用SQLite替代真实数据库验收 |
| 警告 | 2项 | Starlette/httpx与anyio弃用警告 | 不影响本次测试结果，需后续升级处理 |
| 耗时 | 71.20秒；复验71.63秒 | 本机全量pytest | 仅为两次环境观测 |

表 5-1  当前仓库验证快照

5.2 测试覆盖重点

| 测试层次 | 主要覆盖 | 代表性边界 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | 画像评分、风险预算、证据契约、Provider、OCR、组合与建议 | 空值、越界、身份漂移、冲突、超时与降级 |
| 集成测试 | API、持久化、研究场景、账户、会话、交易历史 | owner隔离、版本一致性、真实/模拟模式边界 |
| 浏览器测试 | 页面状态、画像工作台、交易风格、模型设置 | 交互可达、状态同步和关键流程回归 |
| 负载工具 | ASGI并发与真实本地HTTP | 延迟分位、错误、owner错配和副作用 |

表 5-2  测试层次与边界

5.3 性能记录

2026年9月8日的本地真实HTTP记录显示：健康检查100个并发请求全部成功，P95为939.649 ms；当前持仓读取100个并发请求全部成功，P95为326.038 ms。该样本通过真实TCP/HTTP访问本地服务，但没有对扶摇、问财、远程大模型或完整投顾链路执行100并发。

| 赛题目标 | 当前证据 | 可得结论 | 不可外推事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不少于100用户并发 | 本地持仓读取100/100成功 | 局部只读接口具备本地并发记录 | 外部Provider与完整咨询链路 |
| 单次响应不超过3秒 | 本地持仓读取P95 326.038 ms | 指定接口在该样本中低于3秒 | 远程模型、网络和复杂研究任务 |
| 系统可用性99.9%以上 | 缓存、重试、降级与故障注入测试 | 具备可用性工程机制 | 长期部署SLA与故障窗口 |
| 核心数据秒级 | 响应保留observed_at与retrieved_at | 可以核对数据时间 | 上游更新频率和授权额度 |

表 5-3  赛题指标与当前证据边界

5.4 已知限制与后续验收

远程大模型效果需按选定模型、提示词版本、温度、上下文长度和真实测试集独立验收。

问财 SkillHub、扶摇及其他数据服务受授权、额度、网络和上游状态约束。

真实PostgreSQL并发与迁移测试需要配置专用DSN后执行，当前9项测试保持跳过。

完整端到端100用户、三秒响应和长期99.9%可用性需要在部署环境持续观测。

OCR结果、历史交易洞察和画像候选必须经用户确认，不得自动替代法定适当性测评。

系统不执行交易，所有结果均保留ADVISORY_ONLY边界。

第六章 总结

6.1 阶段成果

Prism 已从早期证据与风险基础演进为覆盖画像、持仓、宏观与行业研究、个股、基金、可转债、组合优化、交易历史和多轮咨询的个性化智能投顾工作台。系统将语言模型、金融数据和确定性计算物理分层，并以证据链、版本化前提和双闸门约束建议输出。

| 能力域 | 当前状态 | 主要证据 | 后续事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户画像 | 已实现 | 19题问卷、DIMS、C1–C5、确认版本 | 真实用户样本校准 |
| 多场景研究 | 已实现 | 专业节点、交叉验证、Evidence Card | 扩充真实数据验收集 |
| 智能体协同 | 已实现 | DAG、状态传播、时间预算和结果聚合 | 部署环境性能测试 |
| 投顾合规 | 已实现工程边界 | 证据链、风险与合规双闸门、回执 | 持牌专家及法规复核 |
| 会话与记忆 | 已实现 | 事实版本、历史恢复、会话持久化 | 长对话成本与摘要评测 |
| 生产SLA | 未完成验收 | 本地并发样本和降级机制 | 真实外部链路持续观测 |

表 6-1  阶段成果与后续验收

6.2 训练记录结论

本项目没有通过扩大模型参数规模来替代金融工程，而是通过持续缩小不确定边界完成调优：提示词限制职责，路由选择工具，智能体分解任务，数据服务给出事实，确定性模块完成计算，双闸门决定建议资格，版本机制保证多轮咨询使用当前前提。

现有PR、提交、测试和运行记录能够证明上述工程演进。尚未完成的远程模型泛化、真实外部并发和长期可用性已明确列为后续验收，不以推测性数字填补。

6.3 交付声明

本文档与项目总文档、系统测试报告共同构成交付证据：总文档说明产品与技术方案，测试报告说明功能和指标验证，本文件说明团队如何分工、系统如何迭代以及模型和智能体如何经过调优与复核。

附录 A GitHub PR 可追溯记录

以下元数据来自上游仓库 daoyezongzi/prism。增删行和文件数用于描述批次规模，不作为个人工作量或代码质量评价。

| PR | 合并日期 | 标题 | 提交 | 增删行 | 文件 | 合并SHA | 代表内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #1 | 2026-09-13 | feat(web): align personalized advisor PRD flow | 1 | +457/-31 | 11 | c16ff363 | 个性化顾问、偏好、访问控制 |
| #2 | 2026-09-14 | fix(ui): restore index candles and simplify preferences | 1 | +177/-155 | 12 | 38919eb8 | 指数K线、偏好设置、UI修复 |
| #3 | 2026-09-14 | feat: 大盘 | 2 | +1337/-60 | 20 | ba676edf | 市场分析、扶摇/iFinD适配 |
| #4 | 2026-09-14 | Merge pull request #2 from daoyezongzi/main | 1 | +0/-0 | 0 | d4a88a1 | 上下游同步，无文件差异 |
| #5 | 2026-09-14 | merge | 3 | +722/-48 | 14 | 861fa1ae | Provider、页面、启动与部署集成 |

表 A-1  PR #1–#5 元数据

PR 链接

PR #1  https://github.com/daoyezongzi/prism/pull/1

PR #2  https://github.com/daoyezongzi/prism/pull/2

PR #3  https://github.com/daoyezongzi/prism/pull/3

PR #4  https://github.com/daoyezongzi/prism/pull/4

PR #5  https://github.com/daoyezongzi/prism/pull/5

PR #4为同步合并，GitHub记录显示0个变更文件；PR #5标题为merge，承担分支集成。两者在本文中按真实性质标注，不包装为独立功能开发。

附录 A GitHub PR 可追溯记录 续

以下元数据来自上游仓库 daoyezongzi/prism。增删行和文件数用于描述批次规模，不作为个人工作量或代码质量评价。

| PR | 合并日期 | 标题 | 提交 | 增删行 | 文件 | 合并SHA | 代表内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #6 | 2026-09-15 | Refactor runtime mode handling, add local account management | 1 | +1086/-119 | 24 | d6521c96 | 运行模式、本地账户、能力缺口 |
| #7 | 2026-09-16 | feat: complete live advisor and stock analysis flows | 1 | +3735/-1151 | 35 | e0885980 | 实时顾问、个股、OCR与持仓 |
| #8 | 2026-09-16 | fix: restore live analysis tool chains | 1 | +1104/-70 | 13 | 453df783 | 六类入口、Provider恢复与路由 |
| #9 | 2026-09-17 | feat: add trading history and profile workflows | 2 | +3994/-556 | 41 | 130ae274 | 问卷、交易历史、画像与前端 |
| #10 | 2026-09-18 | fix: parse mobile broker statement screenshots | 5 | +1571/-99 | 15 | b4dfbbe8 | 移动截图、代码补齐与交易风格 |

表 A-2  PR #6–#10 元数据

PR 链接

PR #6  https://github.com/daoyezongzi/prism/pull/6

PR #7  https://github.com/daoyezongzi/prism/pull/7

PR #8  https://github.com/daoyezongzi/prism/pull/8

PR #9  https://github.com/daoyezongzi/prism/pull/9

PR #10  https://github.com/daoyezongzi/prism/pull/10

附录 B PR 后提交与证据索引

B.1 PR #10 后主要提交

| 提交 | 日期 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| b790b46 | 2026-09-18 | 发布Prism竞赛项目详细方案 |
| be5a489 | 2026-09-18 | 强化创新差异说明 |
| 4f77ca7 | 2026-09-18 | 增加多轮聊天历史 |
| 855171e | 2026-09-18 | 持久化Copilot会话 |
| 7980e4d | 2026-09-18 | 增加固定聊天侧栏 |
| 327e64e | 2026-09-18 | 支持会话内联重命名 |
| dfc2a5c | 2026-09-18 | 压缩重命名控件 |
| 48b1135 | 2026-09-18 | 统一紧凑按钮高度 |

表 B-1  当前分支主要收尾提交

B.2 证据索引

| 证据 | 位置 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 项目总文档 | 详细文档 (1).docx | 项目、团队、计划与技术方案 |
| 提交历史 | git log / HEAD 48b1135 | 实际开发时间线和变更证据 |
| 开发日志 | LOG.md | 阶段问题、修复、测试和性能记录 |
| 技术方案 | docs/submission/competition-technical-solution.md | 指标、接口、能力与边界 |
| 自动化测试 | tests/ | 924项单元和集成测试的当前集合 |
| 负载工具 | tools/load_test.py / tools/http_load_test.py | ASGI与真实本地HTTP并发观测 |
| PR记录 | github.com/daoyezongzi/prism/pulls | 上游集成批次与合并信息 |

表 B-2  文档事实证据索引

版本声明：本文件依据2026年9月18日HEAD 48b1135及当日可见GitHub PR记录编制。仓库后续发生变更时，应更新版本号、验证快照、PR附录和能力边界。